На согласование

для размещения на сайте КСП

Информация о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018 – 2024 годы» за 2021 год и текущий период 2022 года

В соответствии с пунктом 1.1.8 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2022 год совместно с Контрольно- счетной палатой г. Мценска проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018 – 2024 годы» за 2021 год и текущий период 2022 года.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы» на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам конкурентных процедур заключено 9 муниципальных контрактов на общую сумму 25 054,26 тыс. рублей, в 2022 году – 13 муниципальных контрактов на сумму 95 432,64 тыс. рублей.

По результатам проверки выполнения запланированных муниципальной программой мероприятий установлено, что в 2022 году подрядчиками нарушены сроки исполнения работ по 11 муниципальным контрактам. При этом Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска не реализовало свое право, предусмотренное статьей 374 Гражданского кодекса РФ, на обращение в банк-гарант с заявлением о выплате части суммы гарантии в обеспечение исполнения контракта, соответствующей размеру начисленной неустойки за нарушение сроков. В нарушение частей 1, 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий муниципальных контрактов заказчиком осуществлена приемка и оплата некачественно выполненных работ на общую сумму 325,30 тыс. рублей, а также невыполненных работ на общую сумму 262,02 тыс. рублей.

В рамках проверки также выявлены отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе в ходе приемки и оплаты выполненных подрядчиками работ, сроков размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок и др.

По результатам контрольного мероприятия в адрес объекта контроля внесено представление, в рамках исполнения которого выявленные нарушения и недостатки подлежат устранению.