Информация по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств 
при осуществлении строительства детской поликлиники в г. Ливны» 
(пункт 3.1.4. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 
Орловской области на 2024 год).

Строительство детской поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Ливенская центральная больница» (далее – детская поликлиника, объект капитального строительства) мощностью 150 посещений в смену осуществлено в рамках реализации подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области». Заказчиком выполнения работ по строительству детской поликлиника выступило казенное учреждение Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» (далее также – КУ ОО «Орелгосзаказчик», заказчик).

На оплату работ по строительству детской поликлиники, выполненных подрядной организацией – ООО «Авилон», 
КУ ОО «Орелгосзаказчик» направлены средства бюджетов в размере 
177,4 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
166,6 млн рублей, областного бюджета – 10,8 млн рублей.

В рамках сметной стоимости строительства детской поликлиники 
КУ ОО «Орелгосзаказчик» произведена закупка медицинских изделий 
в количестве 1404 единиц на общую сумму 66,7 млн рублей, в том числе 
за счет федерального бюджета на сумму 65,2 млн рублей, областного бюджета на сумму 1,5 млн рублей.

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения 
и недостатки в части приемки работ, выполненных ООО «Авилон», 
с нарушениями государственных стандартов, строительных норм и правил, 
с применением строительных материалов с ухудшающими характеристиками, а также по оплате невыполненных работ.

В нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при описании объекта закупки заказчиком не использована обязательная для применения позиция каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при закупке: комплекса рентгеновского диагностического, периметра автоматического.

По результату контрольного мероприятия в адрес 
КУ ОО «Орелгосзаказчик» внесено представление с требованиями обеспечить устранение ООО «Авилон» выявленных нарушений 
при выполнении работ по объекту капитального строительства с целью приведения их в соответствие с требованиями, утвержденными строительными нормами и правилами, государственными стандартами, сметой и условиями контракта.