Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, предоставленных бюджетам муниципальных образований Орловской области»

В соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, предоставленных бюджетам муниципальных образований Орловской области», в рамках которого проведена выборочная проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных бюджету г. Мценска в 2024 году: 
на создание комфортной городской среды в рамках реализации проекта «Благоустройство ул. Ленина «Мценская верста» в г. Мценске Орловской области; на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия; на капитальный ремонт моста через суходол по ул. Андрея Рева в г. Мценске.

Заказчиком работ по всем направлениям выступало Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Мценска.

Благоустройство ул. Ленина «Мценская верста» осуществлялось 
в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области». Капитальный ремонт моста через суходол по ул. Андрея Рева в г. Мценске и выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия осуществлялись за счет средств Дорожного фонда Орловской области. Результат использования бюджетных средств достигнут. 
При использовании бюджетных средств установлены отдельные нарушения 
и недостатки.

Заказчиком произведена оплата растений по стоимости, превышающей 
их фактическую стоимость, что не отвечает принципу эффективности расходования бюджетных средств.

В нарушение пункта 1 части 1, части 7 статьи 94 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) Заказчиком осуществлена приемка и оплата работ ненадлежащего качества в рамках проведения ямочного ремонта асфальтового покрытия, а также осуществлена приемка и оплата работ, невыполненных Подрядчиком:

– в рамках проведения ямочного ремонта асфальтового покрытия;

– по устройству 10 колодцев на объекте благоустройства «Мценская верста»;

– по устройству 2 колодцев в рамках капитального ремонта моста через суходол по ул. А. Рева.

В нарушение части 1 статьи 95, пункта 8 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком изменены существенные условия контракта 
без оформления дополнительного соглашения и без включения информации 
об изменении в реестр контрактов ЕИС по замене оборудования «Система охранного телевидения», по замене растений на объекте благоустройства «Мценская верста».

В нарушение пункта 1 части 1, части 7 статьи 94 Федерального закона 
№ 44-ФЗ Заказчиком приняты и оплачены топиарные фигуры фактически 
не установленные на объекте благоустройства «Мценская верста».