Информация о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования средств, выделенных на проведение ремонтных работ в отдельных образовательных учреждениях,

в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт образовательных организаций» подпрограммы «Функционирование и развитие сети образовательных организаций» государственной программы Орловской области «Образование

в Орловской области».

Выявленные при проведении контрольного мероприятия нарушения действующего законодательства послужили основанием для внесения представления в адрес руководителей МБОУ ДО «Центр творчества Новосильского района», МБОУ «Успенская СОШ им. В.Н. Мильшина», МБОУ «Туровская основная общеобразовательная школа».

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области объектами контроля приняты следующие меры
по устранению допущенных нарушений:

- приняты меры по соблюдению норм действующего законодательства и недопущению нарушений в дальнейшей деятельности;

- проведена претензионная работа по возврату денежных средств в связи с разницей стоимости используемого материала и отраженного в локальном сметном расчете, а также стоимости невыполненных работ. Общая сумма возвращенных денежных средств составила 1 564,76 тыс. рублей;

- в рамках претензионной работы выполнены работы по устранению недостатков, допущенных в ходе исполнения муниципального контракта на сумму 92,6 тыс. рублей;

- произведен возврат излишне уплаченных денежных средств в размере 41,74 тыс. рублей;

- проведена претензионная работа в отношении подрядчика по уплате неустойки за нарушение сроков этапов выполнения работ.