Информация о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия «Выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в целях реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Выявленные при проведении контрольного мероприятия «Выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в целях реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», предусмотренного пунктом 2.1.9 Плана деятельности на 2025 год, нарушения действующего законодательства послужили основанием для внесения представления в адрес врио главы администрации Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской области и главы администрации Орловского муниципального округа Орловской области в целях рассмотрения 
и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, по результатам рассмотрения которого получены ответы.

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области объектами контроля приняты следующие меры:

– по факту оплаченных и невыполненных работ подрядчиком в рамках исполнения контракта при проведения капитального ремонта дома культуры, расположенного в д. Новоселово, администрацией Орловского муниципального округа Орловской области приняты меры к возврату подрядчиком бюджетных средств: направлены претензия подрядчику и иск 
в арбитражный суд на взыскание бюджетных средств в судебном порядке;

– по фактам неисполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, администрацией Орловского муниципального округа Орловской области направлено подрядчику требование об уплате неустоек (штраф);

– по факту ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом в рамках проведения капитального ремонта здания муниципального бюджетного учреждения «Социально Культурный Центр Тельченского сельского поселения», врио главы администрации Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской области направлена претензия подрядчику об устранении нарушений при  устройстве пола в здании культурного центра, выполненных с нарушением требований строительных норм и правил или возврате бюджетных средств.