Информация о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств 
при осуществлении строительства и ремонта автомобильной дороги 
в Кромском и Сосковском районах Орловской области в рамках государственной программы Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий».

Выявленные нарушения действующего законодательства 
при проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного использования бюджетных средств при осуществлении строительства и ремонта автомобильной дороги в Кромском и Сосковском районах Орловской области в рамках государственной программы Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий», предусмотренного пунктом 1.1.4 Плана деятельности на 2024 год, послужили основанием 
для внесения представления в адрес начальника казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик».

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области КУ ОО «Орелгосзаказчик» приняты следующие меры 
по устранению допущенных нарушений:

- проведена работа по согласованию с проектной организацией 
по внесению изменений в проектную документацию в части приведения 
в соответствие площади укрепления оголовков железобетонных труб монолитным бетоном в связи с особенностью рельефа откосов насыпи;

- усилен контроль за соблюдением норм действующего законодательства в сфере закупочной деятельности с целью недопущения нарушений;

- организована претензионная работа, по итогам которой в адрес подрядчика ООО «Монолитстрой» направлены претензии с требованием оплатить неустойку за нарушение условий исполнения контракта на общую сумму 25 347,1 тыс. рублей.