Информация о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на строительство искусственного сооружения через р. Ока 
для обеспечения транспортной доступности и связи д. Касьяновка 
и д. Тайное Орловского муниципального округа Орловской области»

Выявленные при проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на строительство искусственного сооружения через р. Ока 
для обеспечения транспортной доступности и связи д. Касьяновка и д. Тайное Орловского муниципального округа Орловской области», предусмотренного пунктом 1.1.2 Плана деятельности на 2025 год, нарушения действующего законодательства послужили основанием для внесения представления в адрес главы Орловского муниципального округа Орловской области в целях рассмотрения и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области объектом контроля утверждена Дорожная карта 
по устранению выявленных недостатков.

В рамках исполнения мероприятий Дорожной карты подрядной организацией восстановлены деформационные швы мостового сооружения 
на автомобильной дороге; устранены дефекты в виде нарушения целостности дорожного покрытия; устранено несоответствие величины поперечного уклона обочины относительно поперечного уклона проезжей части 
на примыкании дорожного полотна; выполнены работы по укреплению обочин щебнем; произведена очистка элементов крепления перильного ограждения 
от коррозии.

Кроме того, объектом контроля проанализированы результаты контрольного мероприятия о недопущении нарушений при исполнении договорных обязательств.