Информация о принятых мерах по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
на капитальный ремонт зданий медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу Орловской области, и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах 
с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» национального проекта «Здравоохранение»

Информация о принятых мерах по результатам контрольного мероприятия предусмотренного п. 3.1.5 Плана деятельности 
Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2025 год «Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
на капитальный ремонт зданий медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу Орловской области, и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» национального проекта «Здравоохранение».

Выявленные при проведении контрольного мероприятия нарушения действующего законодательства и строительных норм и правил послужили основанием для внесения представления в адрес руководителя 
КУ ОО «Орелгосзаказчик» (далее – учреждение, заказчик) в целях рассмотрения и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области объектом контроля приняты следующие меры:

Капитальный ремонт поликлиники БУЗ ОО «Должанская ЦРБ».

Направлены претензии подрядчику об устранении в рамках гарантийных обязательств выявленных контрольным мероприятием некачественно выполненных работ, которые подрядчиком в срок не исполнены, в связи с чем 
учреждение обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением о понуждении подрядчика к исполнению гарантийных обязательства.

Учреждением направлена претензия об устранении дефектов, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия в подвальном помещении БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ». Дефекты подлежат устранению после наступления благоприятных погодных условий, 
но не позднее 01.06.2026. В случае неисполнения данного требования, Учреждение обратится с соответствующим исковым заявлением 
в Арбитражный суд Орловской области.

Капитальный ремонт здания ФАП в д. Мелынь.

Учреждением направлена претензия об устранении выявленных контрольным мероприятием недостатков в рамках гарантийных обязательств (дефекты в виде трещин и отслоения краски на покрытии пола и стен помещений) которая подрядчиком не исполнена, в связи с чем учреждение обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением 
о понуждении подрядчика исполнить гарантийные обязательства.

Учреждением установлено требование к подрядчику об устранении дефектов, выявленные на фасадах, которые подлежат устранению при наступлении благоприятных погодных условий. В случае неисполнения данного требования, КУ ОО «Орелгосзаказчик» обратится с соответствующим исковым заявлением в Арбитражный суд Орловской области.

Заказчиком направлена претензия о возврате денежных средств полученных от реализации металлоконструкций и других изделий из металла которая подрядчиком в срок не исполнена, в связи с чем учреждение обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением 
о возврате необоснованного обогащения.

Капитальный ремонт Жилинского ФАП БУЗ ОО «Мценская ЦРБ».

Недостатки, выявленные на объекте устранены подрядчиком.

Направлена претензия о предоставлении подтверждающих документов (акт сдачи лома и отходов в металлолом) и перечислении денежных средств 
в бюджет Орловской области, полученных от реализации металлоконструкций подрядчиком исполнена.