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[bookmark: _Hlk124150828]Информация о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных 
на ремонт автомобильных дорог, расположенных на территории Орловского муниципального округа, в рамках регионального проекта «Региональная 
и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура 
для жизни» в 2025 году»

[bookmark: _Hlk152145023]В рамках контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного использования средств, направленных на ремонт автомобильных дорог, расположенных на территории Орловского муниципального округа, в рамках регионального проекта «Региональная 
и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура 
для жизни» в 2025 году», предусмотренного пунктом 1.1.7 Плана деятельности на 2026 год, выявлены нарушения действующего законодательства, которые послужили основанием для внесения представлений в адрес главы Орловского муниципального округа Орловской области в целях рассмотрения, анализа 
и устранения выявленных нарушений и недостатков.
По результатам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области администрацией Орловского муниципального округа Орловской области приняты следующие меры.
В рамках гарантийных обязательств подрядчику направлено требование об устранении выявленных в ходе контрольного мероприятия недостатков.
Организованы мероприятия по восстановлению недостающих дорожных знаков.
Подрядчику направлена претензия об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Подрядчику предъявлена претензия о возврате излишне перечисленных заказчиком денежных средств в связи с завышенным объемом бортового камня.
Усилен внутренний контроль за соблюдением положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: _GoBack]Усилен контроль за соблюдением условий контракта, включая меры 
по устранению причин выявленных нарушений, в частности, проведение анализа обоснованности изменения условий контракта и причин затягивания сроков его исполнения; обеспечение своевременного реагирования 
на обращения подрядчика, касающиеся вопросов исполнения контракта, 
с учетом норм действующего законодательства; осуществление правового сопровождения исполнения контракта, включая применение механизма взыскания неустойки за нарушение его условий.

