Информация 
о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия
[bookmark: _Hlk53741684]«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей 
в рамках реализации мероприятий регионального проекта 
«Профессионалитет» в 2025 году.

[bookmark: _Hlk152145023]В рамках контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Профессионалитет» в 2025 году, предусмотренного пунктом 2.1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2026 год, выявлены нарушения действующего законодательства, которые послужили основанием для внесения представления в адрес БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» в целях рассмотрения и устранения нарушений 
и замечаний.
По результатам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области по устранению нарушений, выявленных при проверке законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на проведение капитального ремонта здания БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум», объектом контроля приняты следующие меры:
– обеспечен возврат бюджетных средств по факту оплаты невыполненных работ, предъявленных подрядной организацией по: устройству деформационного осадочного шва; отделке приямка фасада здания; устройству поручня 
из поливинилхлорида; устройству покрытия из ламинированных досок; 
– подрядной организацией в полном объеме выполнены работы по отделке фасада здания, ремонту входной группы в раздевалку, шпатлевке и окраске стен по периметру фасада здания, и приняты БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»;
– подрядной организацией проведены работы по устранению установленных дефектов, допущенных при окрашивании фасада здания двух стен, и приведению 
их в соответствие с требованиями строительных норм и правил.
В рамках претензионно-исковой работы в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, принятых по контракту, в адрес подрядной организации направлена претензия в части оплаты штрафных санкций в соответствии 
с условиями контракта.
БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» приняты меры 
по обеспечению соблюдения требований положений Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в дальнейшей деятельности.
