[bookmark: _Hlk169527096][bookmark: _Hlk53741684]Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного использования средств бюджета, направленных 
на преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Профессионалитет» 
в 2025 году.

[bookmark: _Hlk238560069]В соответствии с пунктом 2.1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2026 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Профессионалитет» в 2025 году.
В рамках исполнения мероприятия регионального проекта «Профессионалитет» в соответствии с заключенными соглашениями Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Орловской области в 2025 году проведен капитальный ремонт здания БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум». Результат мероприятия регионального проекта «Профессионалитет» «обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса» достигнут.
 При использовании бюджетных средств установлены отдельные нарушения 
и недостатки.
 В нарушение статей 309, 743, 754, 755 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)  БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» (далее – заказчик) оплачены невыполненные работы, предъявленные подрядной организацией ООО «Дорстройкомплект» по отделке фасада здания, ремонту входной группы, устройству поручня из поливинилхлорида, устройству покрытия пола из ламинированных досок, устройству деформационного шва.
В нарушение статей 309, 720, 754, 755 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком оплачены работы, выполненные подрядной организацией по окраске фасада здания, устройству деформационного осадочного шва здания, отделке стен внутренних помещений здания техникума 
с отступлением от требований строительных норм и правил.
В нарушение статей 34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 94, 101 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком оплачены предъявленные 
к приемке работы, выполненные подрядной организацией с применением строительного материала (поликарбонат), не предусмотренного проектно-сметной документацией без изменения сметной стоимости.
