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[bookmark: _Hlk189486203]Информация о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на модернизацию школьных систем образования 
на территории города Ливны в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Все лучшее детям» федерального проекта 
«Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

В рамках совместного с Контрольно-счетной палатой города Ливны Орловской области контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного использования средств бюджета, направленных 
на модернизацию школьных систем образования на территории города Ливны в рамках реализации мероприятий регионального проекта 
«Все лучшее детям» федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети», предусмотренного пунктом 2.1.12 Плана деятельности на 2025 год, выявлены нарушения действующего законодательства, которые послужили основанием для внесения представлений в адрес Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны Орловской области с требованиями принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущению их в дальнейшей деятельности. 
[bookmark: _Hlk213945453]По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного использования средств бюджета, направленных 
на модернизацию школьных систем образования на территории города Ливны в рамках реализации мероприятий регионального проекта 
«Все лучшее детям» федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» в адрес внесено представление 
По результатам исполнения представления подрядной организацией ООО «Долина» приведены в соответствие с требованием строительных норм и правил, государственных стандартов работы по: оштукатуриванию 
и окраске внутренних стен, устройству полов, а также направлено гарантийное письмо с обязательством по возврату средств бюджетов, выплаченных подрядной организации за работы по устройству обрешетки, оштукатуриванию и окраске откосов, устройству деформационных осадочных швов, а также за примененный строительный материал, 
не соответствующий проектной документации. Независимая гарантия приведена в соответствие с условиями, определенными частью 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
